附件1：

2023年7月裕安区建设工程项目标后履约检查一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标单位 | 项目名称 | 中标单位 | 监理单位 | 检查主要情况 |
| 1 | 六安市裕安区单王乡人民政府 | 单王乡白鹅养殖基地 建设项目 | 牵头单位：安徽广达建设工程有限公司 联合体成员：上海弘韬建设发展有限公司 | 安徽耀阳工程项目管理公司 | 检查时项目经理、技术负责人、监理不在岗、工期滞后、现场资料须规范 |
| 2 | 六安市裕安区罗集乡人民政府 | 罗集乡杨公村烘干房 及仓储项目 | 安徽圣红建筑工程有限公司 | 安徽振非工程监理有限公司 | 检查时项目经理、技术负责人不在岗、监理履职不到位、工期相对滞后、现场资料须规范 |
| 3 | 六安市裕安区罗集乡人民政府 | 罗集乡集镇污水处理及管网配套工程 | 联合体牵头人：安徽锦琛市政有限公司 联合体成员：安徽正和建设集团有限公司 | 安徽盛达建设有限公司 | 项目主体已完工 |
| 4 | 六安市裕安区新安镇人民政府 | 新安镇羽毛制品生产建设项目（华悦年产100万件体育用品项目1#、10#、13#楼） | 牵头方： 霍山县华安建筑工程有限责任公司 联合体成员：安徽正鸿建筑工程有限公司 | 安徽昌隆工程咨询有限公司 | 检查时项目经理、技术负责人不在岗、现场资料须规范 |
| 5 | 六安市裕安区教育体育局 | 六安市裕安区新安镇第一小学教学楼建设工程 | 联合体牵头单位：安徽紫荆花建设集团有限公司 联合体成员单位：安徽宇广建筑工程有限公司 | 安徽东方工程咨询有限公司 | 现场资料须规范， 工期相对滞后 |